Scope   
TML - FC Champel

ligne courte

D.Tenecela, S.Madani, S.Favre  
24 août 2022

# 

# 

# Tables des matières :

[Tables des matières : 2](#_Toc112671509)

[Plan de scope 3](#_Toc112671510)

[Gestion des utilisateurs 3](#_Toc112671511)

[L’attribution de la tâche 3](#_Toc112671512)

[Temps de réalisation 3](#_Toc112671513)

[Affichage des informations personnelles 3](#_Toc112671514)

[L’attribution de la tâche 3](#_Toc112671515)

[Temps de réalisation 3](#_Toc112671516)

[Création de compte 3](#_Toc112671517)

[L’attribution de la tâche 3](#_Toc112671518)

[Temps de réalisation 3](#_Toc112671519)

[Modification de compte 4](#_Toc112671520)

[L’attribution de la tâche 4](#_Toc112671521)

[Temps de réalisation 4](#_Toc112671522)

[Gestion des équipes 4](#_Toc112671523)

[L’attribution de la tâche 4](#_Toc112671524)

[Temps de réalisation 4](#_Toc112671525)

[Gestion des salles 4](#_Toc112671526)

[L’attribution de la tâche 4](#_Toc112671527)

[Temps de réalisation 4](#_Toc112671528)

[Gestion des terrains 5](#_Toc112671529)

[L’attribution de la tâche 5](#_Toc112671530)

[Temps de réalisation 5](#_Toc112671531)

[Critères d’acceptations 5](#_Toc112671532)

[Contraintes 5](#_Toc112671533)

[Exclusion 5](#_Toc112671534)

# 

# 

# Plan de scope

Plan de scope sur la planification des tâches et des fonctionnalités. L’attribution des fonctionnalités à chaque membre.

## Gestion des utilisateurs

L’administrateur doit avoir accès à la liste des utilisateurs, modifier les données de chaque utilisateur et modifier les statuts des utilisateurs. Plusieurs fonctions en découlent de la fonctionnalité. L’insertion de l’utilisateur, la modification de l’utilisateur ainsi que sa mise en suspens.

### L’attribution de la tâche

Un membre de l’équipe sera chargé de réaliser cette tâche.

### Temps de réalisation

La gestion d’utilisateurs à une durée estimée à deux jours.

## Affichage des informations personnelles

L’utilisateur doit avoir la possibilité de voir ses informations qui sont actuellement stocké dans la base de données.

### L’attribution de la tâche

Un membre de l’équipe sera chargé de réaliser cette tâche.

### Temps de réalisation

La gestion de l’affichage est estimée à une demi-journée de travail.

## Création de compte

Le visiteur doit pouvoir se créer un compte sur le site. Il doit pouvoir renseigner ses informations personnelles qui seront stocké dans la base de données.

### L’attribution de la tâche

Un membre de l’équipe sera chargé de réaliser cette tâche.

### Temps de réalisation

L’insertion est estimée à une journée de travail.

## Modification de compte

L’utilisateur doit pouvoir modifier son compte. Il doit pouvoir renseigner ses informations personnelles mise à jour qui seront modifier dans la base de données.

### L’attribution de la tâche

Un membre de l’équipe sera chargé de réaliser cette tâche.

### Temps de réalisation

L’insertion est estimée à une journée de travail.

## Gestion des équipes

Le coach doit avoir la possibilité de gérer la liste des équipes. Ajouter un membre de l’équipe, modifier les membres ainsi que mettre sur le banc l’équipe.

### L’attribution de la tâche

Un membre voir deux membres de l’équipe seront chargés de réaliser cette tâche.

### Temps de réalisation

La gestion des équipes est estimée à 2 ou 3 jours de travail en fonction du nombre de personne attribué à la tâche.

## Gestion des salles

L’administrateur doit avoir la possibilité de gérer les salles dans la base de données. Il doit pouvoir ajouter, modifier et rendre invisible les salles. Cette fonctionnalité donne accès à une sous-fonctionnalité correspondante à la gestion de chaque terrain de chaque salle.

### L’attribution de la tâche

Un membre de l’équipe sera chargé de réaliser cette tâche.

### Temps de réalisation

La gestion est estimée à une journée de travail.

## Gestion des terrains

L’administrateur doit avoir la possibilité de gérer les terrains se trouvant dans une salle. Il doit pouvoir ajouter, modifier le statut de disponibilité du terrain et le rendre.

### L’attribution de la tâche

Un membre de l’équipe sera chargé de réaliser cette tâche.

### Temps de réalisation

L’insertion est estimée à une journée de travail.

## Critères d’acceptations

Les informations devront avoir été mise à jour dans la base de données SQL. L’affichage doit avoir été mise à jour avec les nouvelles informations.

## Contraintes

Au niveau d’une contrainte, nous avons une contrainte de date prévu au 2 septembre 2022. Le travail doit être réalisé avant cette date buttoir.

## Exclusion

La création des tournois n’est pas nécessaire pour cette étape de projet. L’algorithme de regroupement des équipes pour les matchs n’est pas obligatoire pour cette partie.