## Slide 1: Projet sur mandat
Dayanna Tenecela - Steven Favre - Sofian Madani
FC CHAMPEL
PHASE DE CONSTRUCTION 1

## Slide 2: Scope phase construction 1
Entretien mandant
Modification des besoins et fonctionnalités
Définir les priorités
Prise de décisions
Correction des DC & DUC
Réalisation maquettes
Attribution des tâches

## Slide 3: Répartition du travail
Gestion des tournois
Membre : Dayanna
Temps : 2 jours
Algorithme de placement de matchs
Membre : Dayanna, Steven et Sofian
Temps : 3 jours
Gestion des inscriptions aux tournois
Membre : Sofian
Temps : 2 jours

## Slide 4: Répartition du travail
Gestion des matchs
Membre : Steven
Temps : 2 jours
Gestion des équipes
Membre : Sofian
Temps : 3 jours

## Slide 5: Maquettage du logiciel v1

## Slide 16: Diagramme de classes (DC)

## Slide 17: Diagramme de cas d’utilisation (DUC)

## Slide 18: Merci pour votre écoute
Avez-vous des questions ?